宣城市城区活水工程（补水管道工程）全过程检测技术服务

发

包

文

件

发包人：         宣城市城市建设集团有限公司

发包代理：       宣城市公共资源交易有限公司

编制时间：          2019年10月31日

目   录

第一章 发包公告	2

第二章 响应人须知	5

第三章 开标	9

第四章 评标	10

第五章 定标	11

第六章 响应文件格式	19

第七章 合同条款及格式	22

# 第一章 发包公告

1. 发包条件

本发包项目宣城市城区活水工程（补水管道工程）全过程检测技术服务（项目编号：gcfb-2019136）已批准建设，建设资金已落实，发包人为宣城市城市建设集团有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包。

2. 项目概况与发包范围

2.1 项目概况：本次主城区生态补水河道包括道叉河、梅溪河和清溪河1#等。工程建设主要内容为新建彩金湖至清溪河1#、梅溪河和道叉河的输水管道。本工程主要建设任务是采取合适的工程措施，对城区河道进行生态补水，改善河道水生态环境。本工程沿关庙水库-清溪河3支-创业路-梅溪河-宝城路-殷村水库-埋设DN400-DN1200补水管道，总长9.25千米，补水管道采用钢管，并相应的内外防腐及阴极保护。

2、2发包范围及内容：宣城市城区活水工程（补水管道工程）全过程检测及相关服务工作。 工作内容包括对原材料、中间产品、构（部）件、金属结构、机电设备等进行检查、测量、试验、度量；在施工过程中及完工后对工程施工相应环节的实体质量进行检测；承担对施工单位自检不合格成果复核复查，参加质量问题调查及问题部位的复检复核，必要时配合招标人对施工监理单位检测成果检查。检测范围、内容及频次应按照《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）和安徽省地方标准《水利工程质量检测规程》（DB34/T 2290-2015）要求执行。

2.3控制价：300000元。

2.4质量检测服务期限：自合同签订之日起，至工程竣工验收通过止。

2.5 质量标准：合格，符合国家、地方相关规范和标准以及设计图纸要求。

3. 响应人资格要求

3.1独立法人资格；具有水利工程质量检测五项（岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测）乙级资质；通过了国家认证认可的监督管理委员会或各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门的计量认证，具有有效的《资质认定计量认证证书》（CMA）。

3.2拟派项目负责人须具有水利专业中级及以上职称且具有全国水利工程质量检测员资格证书。

3.3本次招标不接受联合体响应。

4．资格审查方式

4.1 资格审查方式：资格后审。

5. 发包文件的获取（非网员制）

5.1 请于公告发布之日起从宣城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn）下载发包文件及附件；

5.2 发包文件领取方式：本项目采用非会员制在线下载发包文件及附件；

5.3 响应保证金：人民币6000元整；

5.4 响应人应在2019年11月6日9时 00分前将响应保证金，从响应人账户（不得从响应人一般账户、分公司和个人账户等）电汇或转账到宣城市公共资源交易中心账户（以到账为准）。

账户名：宣城市公共资源交易中心

开户行：徽商银行宣城鳌峰路支行

账  号：2610101021000203588057642

6. 响应文件的递交

6.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2019年11月6日9时00分，地点为宣城市公共资源交易中心四楼开标室（详见开标区电子显示屏）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。

7. 联系方式

发包人：宣城市城市建设集团有限公司

地  址：宣城市宣州区民生路69号

联系人：沈工

电  话：0563-2025927

发包代理机构：宣城市公共资源交易有限公司

地    址：宣城市双塔路市政集团大楼10楼

邮    编：242000

联 系 人：汤工

联系电话：0563-3013002

2019年10月31日

# 第二章 响应人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 发包人 | 详见发包公告 |
| 1.1.2 | 发包代理机构 | 详见发包公告 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 详见发包公告 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 详见发包公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 政府资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 详见发包公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见发包公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见发包公告 |
| 1.4.1 | 响应人资质条件 | 详见发包公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体响应 | √ 不接受 □ 接受，应满足下列要求 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | √ 不组织 □ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点 |
| 1.5.2 | 响应预备会 | √ 不召开 □ 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.5.3 | 分包 | √ 不允许 - 允许，分包内容要求： 分包金额要求： |
| 1.5.4 | 履约担保 | 履约担保的形式： 履约保证金采用：☑电汇或转账；☑银行电子保函；□电汇、转账＋保函等形式。 履约担保的金额：中标金额的10%。中标人应在中标通知书发放之日起3日内将履约保证金汇入发包人指定账户并签订合同，否则取消其中选资格。 |
| 1.5.5 | 响应保证金 | 响应保证金提交详见发包公告，但有下列情形之一的，响应保证金将不予退还： (1）响应人在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件。 (2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按发包文件规定提交履约担保。 合同签后送至发包代理处退还响应保证金。 |
| 2.2.1 | 响应人提出问题的截止时间 | 响应截止时间前2天，响应人同时将疑问电子版发至 471329974@qq.com，并电话0563-3013100确认。 |
| 2.2.2 | 发包文件澄清、修改 的发布形式 | □ 书面形式 √ 网上发布 网址：http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn |
| 3.1.1 | 响应文件的构成 | 响应文件应包括下列内容 （1）响应文件封面； （2）法人授权委托书； （3）响应函； （4）响应承诺书； （5）营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、项目负责人资格证书等复印件加盖公章； （6）项目管理机构配备情况表； （7）项目负责人简历表； （8）项目技术负责人简历表； （9）企业说明； （10）发包文件要求响应人提交的其他响应资料； |
| 3.2.1 | 响应有效期 | 60日历天 |
| 3.3.1 | 响应保证金 | 详见发包公告。 |
| 3.4.1 | 是否允许递交备选响应方案 | √ 不允许 □ 允许 |
| 3.4.2 | 响应文件份数 | 响应文件为叁份，正本一份，副本两份。 |
| 4.1.1 | 响应文件的装订、包装密封及要求 | （1）响应文件用胶装或订书机装订完整成册，不得采用活页装订； （2）响应人应将响应文件装袋密封，并在响应文件的封面上正确标明“正本”、“副本”字样。响应文件封面、响应函均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交授权委托书。 |
| 4.1.2 | 响应文件的标记 | 密封袋上标注：项目名称、响应人名称、发包人名称，封袋必须密封并在密封处加盖单位公章。 |
| 4.2.1 | 响应截止时间 | 详见发包公告 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 递交响应文件地点: 宣城市政务服务中心（宣城市梅园路52号）综合楼四楼开标室 |
| 4.2.3 | 响应文件是否退还 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间:同响应截止时间 开标地点: 宣城市政务服务中心（宣城市梅园路52号）综合楼四楼开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | (1)密封情况检查:响应代表配合检查 (2)开标顺序:按响应顺序 |
| 6.1 | 结果公示网址 | 宣城市公共资源交易中心网http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn |
| 7 | 需补充的其他内容 |  |
| 7.1 | 资格审查资料：（复印件加盖公章装订至响应文件里） 1、企业营业执照（副本） 2、企业资质证书（副本） 3、项目负责人资格证书 4、其他材料 |  |
| 7.2 | 响应企业如因在响应期间法人代表变更、注册地点变动、营业执照变更等原因造成营业执照、资质证书、项目负责人资格证书等关键证件上的基本信息出现不吻合或不一致的情况，应及时在当地工商部门或主管部门出具相关证明材料，并将证明材料原件携带至开标现场等待资格审查时提交，否则将导致其资格审查不能通过。 |  |
| 7.3 | 支付方式：工程完工后支付至合同总价款的70%，剩余款项待竣工验收合格后一次性付清。 |  |
| 7.4 | 本服务项目招标为总价包干，包括不仅限于检测过程的各类人工费、材料费、检测费、报告费、验收费、管理费、招标代理费、税金、利润以及工程变更增加内容等完成本合同工作所需的全部费用。 |  |
| 7.5 | 中标后依据检测规程编制检测方案，提交宣城市水利局工程质量监督站审核通过。 |  |
| 招标代理费、 报名费 | 代理服务费：参照“发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号、国家计委计价[2002]1980号”文件规定标准的80%计取代理费用（计算后的代理费不满3000元，按3000元计）；费用由中选人支付，并在领取中标通知书之前向代理机构缴纳。 本项目无报名费。 |  |

注：1、发包人及发包代理机构对本发包文件具有最终解释权。

# 第三章 开标

1、开标

1.1开标会地点在宣城市公共资源交易中心四楼(时间详见发包公告)，所有响应人代表应准时参加开标会议。

1.2 参加开标会议的响应人的法定代表人或其委托代理人开标会议，现场签到。

1.3 开标会议由发包人主持。

1.3.1 查验各响应人应到会代表是否符合本发包说明各条款规定；

1.3.2 查验各响应人授权委托书原件及受委托人身份证复印件以及响应保证金到帐情况；

1.3.3 查验各响应人响应文件的密封情况；

1.3.4 经确认无误后，当场开标。

1.4 响应文件的审查，响应文件出现下列情况之一的将作为无效响应文件处理或废标处理。

1.4.1响应文件未按规定标志和密封的。

1.4.2响应书未加盖响应人法人章、法定代表人印鉴的。

1.4.3响应人在开标时不能出示委托代理人的授权委托书、响应保证金到帐证明。

1.4.4响应文件对发包文件的主要精神未作实质性响应的，响应文件字迹潦草、模糊，无法辨认的或工程名称错误的。

1.4.5响应人在一份响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的。

1.4.6互相抄取标书的。

1.4.7 逾期送达的响应文件。

1.4.8未按发包文件要求提交响应保证金的。

1.4.9报价必须为电脑打印，手写直接作无效标处理。

1.4.10经评委认定的其他无效情形。

# 第四章 评标

1.1开标唱标结束后，由评标委员会负责按照本发包文件评标办法规定的评标程序及评标原则进行评审，评标会议采用保密方式进行；

1.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，响应人对发包人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格；

1.3响应文件的澄清：在评标过程中，评标组织认为需要，可要求响应人对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，响应人应做出书面答复，书面答复不得更改响应书实质内容，并需经响应人法定代表人或其代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为响应文件的组成部分。

1.4 评标委员会依据本发包文件规定的评审办法，推选一名实质上响应发包文件要求的响应人作为中标候选人。

# 第五章 定标

1、初步评审标准

| 序号 | 内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.1 | 形式评审标准 | 响应人名称 | 与企业营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书一致 |
|  |  | 响应函签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖响应人单位章。 |
|  |  | 响应文件格式 | 响应文件格式符合 “响应文件格式”的要求，响应文件的装订符合发包文件规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照（或事业单位组织机构代码证书） | 具备有效的营业执照（或有效的事业单位法人证书） |
|  |  | 资质等级 | 符合发包文件规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合发包文件规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合发包文件中关于资格要求的其他规定。 |
| 2.2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合发包文件规定。 |
|  |  | 投标内容 | 符合发包文件规定 |
|  |  | 计划服务期 | 符合发包文件规 |
|  |  | 工程质量 | 符合发包文件规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合发包文件规定 |
|  |  | 服务承诺 | 相关内容没有偏离招标文件相关规定 |
|  |  | 权利义务 | 响应文件没有对发包人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对响应人的责任和义务提出实质性修改 |
|  |  | 其他要求 | 符合发包文件中要求响应人响应的相关规定。 |

2、详细评审

| 企业业绩 | 15 | 2016年1月1日以来完成过类似3000万及以上水利工程施工项目检测服务，每个项目得5分，最多得15分（提供服务合同或中标通知书、或甲方出具证明材料，时间以合同或证明材料为准）。 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 业绩 | 5 | 2016年1月1日以来完成过类似3000万及以上水利工程施工项目检测服务，每个项目得1分，最多得5分（提供服务合同或中标通知书、或甲方出具证明材料，时间以合同或证明材料为准）。 |
| 拟投入本项目 主要人员 | 10 | 除项目负责人外，项目投入人员为持有水利专业中级及以上职称的每人得2分，最多得10分。 |
| 服务方案 | 10 | 根据项目情况，提供服务方案。要求方案既具有合法性，又具有可行性。优得10分，良得5分，差得2分，没有不得分。此方案仅作为评标依据。 |
| 投标报价 | 60 | 投标报价按以下方式计算价格得分： 1）报价大于控制价的作为无效标处理。 采用低价优先法计算，即满足文件要求的有效报价的平均值为评标基准价，其价格分为满分。 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 评标价得分计算公式： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=60-偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=60+偏差率×100×E2； 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 E1=0.5 E2=0.3 |

注：上述要求的所有响应人须提供的证件、证明材料均以装订在响应文件正本中加盖了响应人公章的彩色复印件或彩色扫描件为准，否则不予计分。投标材料真实、合法性由响应人负全责。

3、本项目评标采用综合评估法。评标委员会对通过资格评审、响应保证金评审且响应报价在控制价范围的响应人的响应文件，按照本章 “详细评审”规定的评分标准进行打分（满分100分），对参与得分评审的响应人，按最终得分由高到低依次排列顺序，响应人的最终得分以评标委员会各成员评分的算术平均值确定，取最终得分最高的一家进行形式评审、响应性评审。如都满足，则推荐1名中标候选人（经评审最终得分最高的为第一中标候选人）。若某个响应人的响应文件被评标委员会否决，由下一个最终得分最高的响应人依次替补。最后由评委会按照经评审后的响应人的最终得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

若最终得分相同时，响应报价低者优先；如果最终得分相同、响应报价也相同，则在监督人监督下在评标现场由评委会主任以摇号或抽签方式确定排序。

4、本项目开标时有效投标人少于3家时，继续按照正常的开评标程序进行评标。本项目开标时无有效投标人时，经专家评委一致意见，视为本次流标。

本评标办法由发包人制定，解释权属于发包人。

4.1.1本项目为非依法发包项目，从发包公告到开标日期少于依法招标项目的20日历天，请响应人妥善安排投标。

4.1.2响应人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由响应人负全责。

第六章合同

检测合同

工程名称：

委托单位：     宣城市城市建设集团有限公司

检测单位：

签定地点：

签定日期：

第一节  合同条款及格式

## 通用合同条款

词语定义、适用范围和法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

1．标准条件：根据法律法规规定及建设工程检测的需要订立，通用于建设工程检测的条款。

2．专用条件：双方根据法律法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

3．委托人：承担直接投资责任和委托工程检测业务的一方以及其合法继承人，本合同甲方。

4．检测机构：承担工程检测业务和检测责任的一方，以及其合法继承人，本合同乙方。

5．第三人：除甲、乙方以外与本检测业务有关的当事人。

6．日：任何一天零时至第二天零时的时间段。

7．月：根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条 本合同文件适用中国的法律和行政法规、部门规章以及本市地方法规、地方规章。

双方应约定检测依据的国家标准、规范名称和方法；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定依据的行业标准、规范名称和方法；没有国家和行业标准、规范的，约定依据的地方标准、规范名称和方法。

国内没有相应标准、规范的，由甲方向乙方提出检测要求，经乙方认可后执行。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

乙方义务

第四条 应具备相应的检测资质和检测能力，向甲方提供与建设工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、计量认证证书及其附表、检测机构评估认可证书及其附表等，并按合同专用条件中约定的范围开展检测工作。

第五条 应按国家有关标准、规范、规程和甲方的要求进行建设工程检测，按本合同专用条件规定的时间和数量提交质量合格的检测报告，并对其准确性和可靠性负责。

第六条 乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1．“正常服务”是指双方在专用条件中约定的建设工程检测工作；

2．“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3．“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第二十八、二十九条规定，乙方增加的额外工作量。

第七条 现场检测应遵守工程现场安全等管理制度，承担因自身防范措施不力而造成的损失和相应责任。

第八条 参加建设工程分部工程和单位工程质量验收，提供《建设工程检测报告确认证明》，并对检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。

第九条 除附加协议中另有约定外，涉及结构安全的试块、试件和有关材料以及地基基础检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测，乙方在提交检测报告后保存检测报告副本10年。其余项目的检测报告副本，保存时间为5年。

甲方义务

第十条 委托见证取样类样品检测前，甲方应将本工程授权见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。

第十一条 委托检测前应填写“检测委托单”，明确被检测样品（对象）的信息、检测要求、检测方法、领取报告方式等，确保检测样品（对象）符合相关标准、规范的要求，并对其真实性负责。委托单应采用本市统一格式，甲方可授权监理单位实施具体委托工作。

第十二条 甲方应当负责与本建设工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

第十三条 甲方应当在约定的时间内，向乙方提供与工程有关的工程资料，并对资料的可靠性负责。

第十四条 甲方应当授权胜任本检测业务的代表，负责与乙方联系。

第十五条 按本合同专用条件约定的方法向乙方支付检测费用。

第十六条 除附加协议中另有约定外，检测后的样品由乙方作废弃处理。

第十七条 甲方应保护乙方提供的检测报告的版权，不得擅自修改、复制提供给第三方使用，也不得作为非本工程的范围使用。

第十八条 合同经双方签字盖章后，由甲方在检测合同签订后七个工作日内、开展检测活动之前，将检测合同报送建设主管部门指定的机构进行登记，

检测业务的报酬

第十九条 正常服务、附加服务和额外服务的报酬，按照检测合同专用条件约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第二十条 如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程检测报酬，自规定支付之日起，还应向乙方补偿应支付的报酬利息。利息额按规定支付期限最后一日中央银行基准贷款利率乘以拖欠酬金时间计算。

第二十一条 支付检测报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

违约责任

第二十二条 甲方应当履行合同中约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

第二十三条 乙方应当履行合同中规定的义务，因乙方单方过失造成的经济损失，应向甲方进行赔偿。

第二十四条 任何一方对另一方的赔偿，仅限于因违约所造成的可以合理预见的损失或损害数额，而不牵连其他方面。

第二十五条 累计赔偿金额不应超过专用条件中规定的最高赔偿数额。

合同生效、变更和中止

第二十六条 本合同自双方签字盖章之日起生效。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。

第二十七条 当甲方或乙方一方提出要求，对方书面同意时，可对本合同进行变更，并签订补充协议书。甲方提出要求的，应作为本合同的附加服务。

第二十八条 由于甲方或第三人的原因使检测工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延长了持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。由此增加费用均包含在总报价中，不再另行支付。

第二十九条乙方由于非自身的原因而暂停或终止执行检测业务，其善后工作以及恢复执行检测业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的时间。

第三十条 合同履行期间，当事人一方要求变更或解除合同的，因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第三十一条 变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

其 他

第三十二条 乙方不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

第三十三条 乙方及检测人员不得接受建设工程检测合同约定以外的任何报酬或者经济利益。

第三十四条 乙方不得参与可能影响检测公正性和独立性的任何活动。

第三十五条 未经双方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。当检测工作的一部分需要分包时，乙方应确保分包方有能力完成分包任务，并将分包事项以书面形式征得甲方同意。

第三十六条 甲方不得明示或者暗示乙方出具虚假检测报告。

第三十七条 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

第三十八条 因不可抗力导致难以履行合同时，经双方协商后决定相应解决方案。

争议的解决

第三十九条 检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，可由双方共同认可的检测机构复检, 复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。若对复检结果仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

第四十条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门调解，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提出诉讼。

二、专用合同条款

《专用合同条款》中的各条款是补充和修改《通用合同条款》中相同的条款或当需要时增加的新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以《专用合同条款》为准，《通用合同条款》中未补充和修改的部分仍有效。

宣城市城区活水工程（补水管道工程）全过程检测技术服务合同

发包方（以下简称“甲方”）： 宣城市城市建设集团有限公司

承包方（以下简称“乙方”）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规有关规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上达成一致意见，订立本合同，具体如下：

一、合同范围及内容：宣城市城区活水工程（补水管道工程）全过程检测及相关服务工作。 工作内容包括对原材料、中间产品、构（部）件、金属结构、机电设备等进行检查、测量、试验、度量；在施工过程中及完工后对工程施工相应环节的实体质量进行检测；承担对施工单位自检不合格成果复核复查，参加质量问题调查及问题部位的复检复核，必要时配合招标人对施工监理单位检测成果检查。检测范围、内容及频次应按照《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）和安徽省地方标准《水利工程质量检测规程》（DB34/T 2290-2015）要求执行。

二、服务期限：自合同签订之日起，至工程竣工验收通过止。

三、质量标准：合格，符合国家、地方相关规范和标准以及设计图纸要求。

四、承包人向发包人提交检测报告的时限：

| 序号 | 检测报告名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程质量检测 报告 | 8 | 按发包人要求执行 | 根据验收需要提供检测成果 |

- 五、外部条件包括以下内容：

（1）发包人提供承包人开展现场检测工作所必要的工作条件，承包人驻现场检测人员的生活、交通、保险等与开展检测工作有关的一切费用均包含在报价中，发包人不再另行支付。

（2）对于检测人员在工程现场工作中发生的工伤事故，由承包人按国家及地方政府主管部门有关规定和要求进行分析和处理，费用由承包人自行承担。

- 六、发包人应提供的工程资料及提供时间：本合同签订后7天内，发包人将下列有关文件、资料提交承包人。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计报告 | 1 |  |
| 2 | 施工图纸 | 1 |  |

- 七、发包人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付承包人的正常服务酬金：

1．检测费用：人民币（大写）              （¥              ）。本项目实行总价包干，合同价款包括但不仅限于检测过程的各类人工费、材料费、检测费、报告费、验收费、管理费、招标代理费、税金、利润以及工程变更增加内容等完成本合同工作所需的全部费用。

2、因政策调整等客观原因致使合同范围内检测项目增加，检测服务酬金不予调整。

3．支付时间及比例：工程完工后支付至合同总价款的70%，剩余款项待竣工验收后一次性付清。

4、合同款的申报、审核及支付程序，必须严格按照甲方要求的相关程序办理。甲方在支付工程款时，乙方（除宣城市、区、县企业以外）须提供正规发票，且须在宣城市税务大厅办理预缴税款，提供预缴税款的税单复印件。

八、双方的权利和义务：

1、承包人在合同签定后依据检测规程编制检测方案，并在发包人要求的时间内提交市水利局工程质量监督站审核。

2、检测活动必须由发包人或监理人全程见证，否则检测结果发包人有权认定为无效评价。

3、承包人有义务应发包人要求对工程进行跟踪检测，接到发包人或受其委托的监理人检测通知后，未在要求的时间内到达检测地点，每次将扣违约金2000元。

4、承包人应根据施工进度即引入检测单位进行隐蔽部位跟踪检测，以便及时发现质量缺陷及隐患，及时处理解决；工程完工后再进行全项目竣工检测。

5、承包人接到施工标段开工报告之日起7个日历天提交检测方案，检测方法、检测数量（或抽检频次）应满足《水利工程质量检测技术规程》（SL 734-2016）和安徽省地方标准《水利工程质量检测规程》（DB34/T 2290-2015）等相关规范及业主的有关要求；检测方案经发包人确认后方可实施。

6、承包人须无条件服从发包人的工作调度，接到发包人电话和短信通知后准时到达指定位置（提前2天通知），并限期完成。如在限期内不能按要求进行并完成检测的，将追究相关责任，直至解除合同。

7、承包人须根据检测需求、施工图纸、工程量清单、专项方案等资料编制切实可行的第三方检测方案报发包人审批，并按审批后的方案认真检测。检测单位只对发包人负责，严禁听从监理单位与施工单位的指挥，否则视情予以终止合同。

8、承包人必须派专职人员现场取样，必须派检测人员及时进行跟踪检测，及时向发包人反馈检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要。

9、承包人的检测结果，要第一时间以书面形式快报给发包人及监理单位, 以便使试验检测工作更好服务于工程施工。

10、承包人须保证本单位出具的试验检测数据能够准确、及时、真实地反映工程实体质量，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任。

11、承包人要根据现场特点，加强检测现场安全管理，否则造成一切不良后果或人身伤害由承包人自行承担，并需赔偿可能给发包人造成的损失。

12、承包人应对工程质量检测成果进行综合分析，并依据分析结果向委托单位提出工程质量控制、质量改进和质量问题处理的意见与建议。

13、承包人不得为本工程的施工单位工地试验室母体机构，且不得与本工程的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系。

九、违约责任

1、发包人违约责任

合同签订后，由于发包人原因终止合同，且承包人已进入现场开展工作的，双方将按照承包人实际完成进度结算价款。

- 2、承包人违约责任

①合同生效后，如承包人擅自中途停止或解除合同，承包人应赔偿因此给发包人造成的损失，同时其履约担保不予退还。

②严禁承包人有挂靠、转包、违法分包的行为，一经发现发包人即行使单方解除权解除合同并报行业主管部门进行相应处罚。

③承包人应保证所提供的检测成果真实可靠。承包人提供的成果质量达不到技术规范要求的，承包人应负责采取补救措施（费用全部由承包人  自行负责），直至达到要求。因成果质量不符合要求造成不良后果时，每发生一次承包人支付5万元违约金，并承担相应的经济和法律责任。

④承包人派驻现场的人员必须是其单位的正式职工，如发现有非其单位正式职工被派驻现场的，每发现一人次承包人须向发包人支付5万元违约金，并在委托限定的时间内更换。

⑤承包人未按通知要求到达现场参加会议，每发现一次处以1000元罚款。

⑥承包人因自身原因未按期向发包人提交检测成果而延误建设工期造成损失，承包人应向发包人赔偿由此而导致的损失。每逾期一天应向发包人支付1万元违约金；逾期超过10天的，除收取承包人违约金外，发包人还有权解除合同。

⑦项目负责人、技术负责人等主要检测人员原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面手续后方能变更人员，且变更人员的资质条件不应低于原投标人员。

Ⅰ）因检测人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更,提供相关证明材料，且经发包人同意更换的；

Ⅱ）因不可抗力等特殊情况必须更换的。

除（重大疾病、死亡、移民、犯罪、辞职）情况外，更换项目负责人的每次支付违约金2万元，更换技术负责人的每次支付违约金2万元，更换各专业检测工程师的每人次支付违约金1万元。

⑧若发现承包人发生以下几种情况，发包人将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评直至逐出现场，承包人还须支付发包人2000元至10万元的违约金，且赔偿发包人遭受的超过违约金数额的损失；构成犯罪的将依法追究刑事责任。

Ⅰ）承包人人员责任心不强、检测工作不到位，出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致工程出现质量问题或发生质量事故，造成经济损失或不良影响的；

Ⅱ）承包人发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向发包人报告；

Ⅲ）承包人人员利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂，检测频率不满足合同及规范要求，伪造检测数据，与承包商串通欺骗发包人。

⑨承包人对承包商自检和监理单位平检工作存在不满足规范验收要求的，未向发包人及时提出的，造成工程验收质量检测资料缺失或造成质量缺陷或造成质量事故的，发包人视实际情况有权每次要求承包人支付1-5万元的违约金。

⑩承包人在质量巡查中未尽职履责，未能及时发现质量隐患而引发的质量事故，发包人视实际情况有权每次要求承包人支付1-5万元的违约金。

十、履约保证金：履约保证金为中标价的10%，承包人应在中标通知书发出之日起3日内将履约保证金打入发包人指定账户，待项目竣工验收合格后，履约保证金无息退还。

十一、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。如未能达成一致，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同自双方盖章后生效。

十三、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

甲方（签章）:                 乙方（签章）:

开户行：                     开户行：

账号：                       账号：

通讯地址:                     通讯地址:

邮政编码:                     邮政编码:

电话:                         电话:

合同协议书

（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施                （项目名称），已接受                    （检测人名称，以下简称“全过程质量检测人”）对该项目全过程质量检测投标。委托人和全过程质量检测人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）检测报酬清单；

（7）检测大纲；

（8）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）              （¥              ）。

4. 拟派项目负责人：          。

5. 检测工作质量符合的标准和要求：                       。

6. 检测人承诺按合同约定承担工程的全过程质量检测工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向全过程质量检测人支付合同价款。

8. 全过程质量检测人计划开始全过程质量检测日期：             ，实际日期按照委托人在开始全过程质量检测通知中载明的开始全过程质量检测日期为准。全过程质量检测服务期限为    天。

9. 本合同协议书一式       份，合同双方各执       份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：                （盖单位章）      全过程质量检测人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

注：上述合同未尽事宜事项，最终由中标人与招标单位协商确定，以中标人与发包人签订的合同为准。

# 第七章 响应文件格式

（发包工程项目名称） 工程发包

响应文件

项目名称：         （发包工程项目名称）

响应文件内容：         响应文件

响应人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

响应日期：              年        月           日

一、法人授权委托书

法人授权委托书

本人       （姓名）系               （响应人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）           响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

响应人：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

二、响应函

致:　（发包人名称）

1．我方已仔细研究了             （项目编号）            （项目名称）发包文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程发包文件要求及其他发包资料后，愿意以人民币大写    （小写），工期           ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           标准。

2、我方已详细审核了全部发包文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。

4、如果我方中选，我方将委派            为本项目负责人；我方承诺，该项目经理未担任其他工程的项目经理，否则我方愿放弃中选资格及响应保证金。

5、我方同意所提交的响应文件在发包文件的响应须知中第3.2.1条规定的响应有效期有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

响应人：　　（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：　　　　　电话：　　　　传真：

日期：　　　年　　　月　　　日

三、响应承诺书

致发包人：

在认真研究了“ （发包工程项目名称 ） ” 发包文件后，我们作出如下郑重承诺：

1、全面响应发包文件的各项要求。

2、承诺不将中选工程进行分包或转包，一经发现，业主有权终止合同，并扣除本工程履约保证金。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

3、承诺响应文件上确定的施工建造师、参加本工程施工的技术负责人、在中选后及施工过程中不替换。如发现替换，业主有权终止合同，并扣除本工程履约保证金。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

4、承诺响应时已对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、地上地下情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，中选后不得以不了解现场情况为由，要求增加造价、索赔或延长工期。

5、我方一旦被选定为中选人，按时签订合同，绝不违背你方发包文件和我方响应文件。如有违背你方可选择其他中选候选人，并扣除我方响应保证金，响应保证金不足弥补你方损失的，由我方无条件补偿。

响应单位：（公章）

法定代表人（或被授权的代理人）：

（签字或盖章）

日期：    年    月    日

四、项目管理机构配备情况表

工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中选，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。（证书复印件附后） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、项目负责人简历表

工程名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 工作年限 |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |

六、项目技术负责人简历表

工程名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |

七、其他资料